ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

На  основании приказа министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутии) «Об укреплению материально-технической базы агрошколы» и переходе на новые федеральные образовательные стандарты возрастают требования к созданию благоприятных условий для обеспечения  образовательного процесса в школе.

В связи с этим проведен анализ общего состояния материально-технической базы Петропавловской агрошколы и выявлены проблемы, которые нашли отражение в «Проекте укрепления материально-технической базы МБОУ «Петропавловская  средняя общеобразовательная школа («Петропавловская агрошкола»)» на 2013-2017 годы».

| Года | Наименование объекта строительства | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 2013 год | Круглогодичная теплица на 100 м2 с классом агрономии. | 6,000 |
| 2014 год | Гараж 18*30 с классом трактороведения. | 65,000 |
| 2015 год | 1.Современная мини-ферма на 25 голов с классом животноводства. 2.Начало строительства стационарного летнего оздоровительного лагеря «Вымпел». | 100,000 100,000 |
| 2016 год | Овощехранилище на 50 тн. | 30,000 |
| 2017 год | Покупка сельскохозяйственной техники (прессподборщик, сеноукладчик). | 4,000 |
|  | Всего | 305,000 |

Поэтапное решение вышеперечисленных проблем при достаточном финансировании будет способствовать созданию благоприятных полноценных условий для получения качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обучающихся, дуального образования.

| Наименование Проекта | Укрепление материально-технической базы МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа («Петропавловская агрошкола)» муниципального района «Усть-Майский улус (район)» на 2013-2017 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | Концепция модернизации российского образования на период до 2015 года. Закон РС(Я) от 11 апреля 2000г. № З-N 169-II «О государственной поддержке сельских образовательных учреждений». Постановление Правительства РС (Я) от 24 марта 2009г. № 107 "О развитии агрошкол и подсобных хозяйств образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)". Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) № 439 от 17 мая 2013 года. Концепция профильного обучения старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 года №2783. |
| Заказчик Проекта | Администрация МР «Усть-Майский улус (район). |
| Основной разработчик проекта | Муниципальное образовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа («Петропавловская агрошкола»)». |
| Цель проекта | -укрепление материально-технической базы МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа («Петропавловская агрошкола)» муниципального района Усть-Майский улус (район)»; - обеспечение качественного начального, общего, среднего образования и воспитания в условиях ФГОС; - создание в условиях агропрофиля адаптированной системы допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки обучающихся. |
| Задачи проекта | - создание условий для обеспечения качественного образования и воспитания; - осуществление перехода на дуальное обучение; - укрепление материально-технической базы агрошколы. |
| Сроки реализации проекта | 2013-2017 годы |
| Исполнители проекта | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа». |
| Объем и источники финансирования проекта | 205000 тыс.руб. (районный бюджет): 2013 год – 6000,0 т.р.; 2014 год – 65000 т.р. 2015 год – 100000,0 т.р.; 2016 год – 30000,0 т.р.; 2017 год – 4000,0 т.р.; |
| Ожидаемые результаты (или показатели и ориентиры) | Повышение уровня образовательной подготовки, качества обучения и воспитания обучающихся при переходе МБОУ «Петропавловская СОШ» на федеральные государственные образовательные стандарты. |
| Система контроля исполнения проекта | - систематическая отчетность МБОУ «Петропавловская агрошкола» перед администрацией муниципального района «Усть-Майский улус (район), вышестоящими ведомственными и контролирующими организациями; - отчеты МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» о ходе реализации проекта перед МКУ «Управления образования»; - предоставление данных систематического анализа контрольных показателей ожидаемых результатов МБОУ «Петропавловская школа» МКУ «Управление образования и администрации Усть-Майского муниципального района. |

Технико-экономические обоснования к плану-проекту

по укреплению материально-технической базы МБОУ

«Петропавловская агрошкола»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» с агротехнологическим профилем – школа с трудовым уклоном. Расположена на территории МО «Петропавловский национальный наслег» Усть-Майского улуса, Республики Саха (Якутия).

Благодаря совместным усилиям детей, педагогического коллектива, родителей при школе создано подсобное хозяйство, учебно-опытный участок, ведется научно-исследовательская работа. С 1972 года создана учебно-производственная бригада, которая сначала выращивала овощи для столовой интерната, в наши дни для школьной столовой и их реализации населению села и улуса, Деньги с реализуемой продукции идут на приобретение учебников, периодическую печать, семян, ремонт школы, для поощрения учащихся в течение года, на выплату заработной платы детям за работу на пришкольном участке в летний период, премии обучающимся.

В 1999 году Петропавловская школа заняла на республиканском конкурсе по организации летней занятости детей 1 место, в 2000 году – 2 место, в 2003 году признаны в России «Школой года-2003», в 2006 году вошли в восьмерку лучших агрошкол республики. в 2007 году – школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и обладателем 1 миллиона рублей, в 2006 году – обладатель Гранта Госдепартамента США по организации летнего международного лагеря английского языка, в 2008 году – обладатель Гранта Департамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я) по организации летней занятости школьников, в 2008 году - 3 место на республиканском конкурсе по организации летней занятости школьников.

Школа функционирует на основе принципа демократизации отношений, партнерства. Активность общественной деятельности объясняется потенциалом руководителей школы, педагогов и работников агрошколы.

Важными задачами школы являются:

3.Предоставить ребенку возможности самоутверждения в наиболее значимых для него средах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности.

5 Расширять образовательное пространство развития детей посредством внедрения в процесс обучения современных технологий и совершенствования системы взаимодействия с другими организациями и учреждениями.

6. Содействовать организации предпрофильного обучения в учебном процессе образовательного учреждения.

Сельской школе отводится особое место в социальной жизни села, в воспитании человека-труженика, который сможет эффективно распоряжаться главным богатством – землей. Реализуя задачи, в декабре 2011 года школа создала ученический сельскохозяйственный потребительский кооператив «Кыталык»

Трудовая деятельность, направленная на процесс сельскохозяйственных работ, организуется в школьном курсе с целью нравственного воспитания школьников, развития гармоничной личности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Школьники постоянно  шефствуют над ветеранами села, пенсионерами: помогают в копке и поливе огорода, посадке и уборке урожая. Школа  выделяет трактор для подвоза сена, дров.

Главными элементами по созданию данного плана-проекта является: производительный труд, проводимый на современном научно-техническом уровне, сельскохозяйственное опытничество по растениеводству, овладение техникой, рационализаторская и изобретательская деятельность учащихся.

Для достижения цели проекта, его успешной реализации необходимо  создание новой модели учебно-опытнического участка, социальное партнерство с учреждениями и организациями селе, улуса, республики.

- Планируемые производственные показатели агрошколы в 2013 году:

турнепс     - 200кг

морковь     – 150 кг

свекла       – 100 кг

помидоры – 300 кг

огурцы      – 300 кг

капуста        – 1т

картофель    - 2т

молоко         -5 т

сено           - 50 т

- Школа имеет учебно-производственную базу:

1.Учебно-производственный участок:

- сенокосные (га)                                    45 га

- пашни (га)                                             15 га

- огородные (кв.м.)                                 400 м2

2.Учебно-подсобное хозяйство:

- молочно-товарная ферма:                     17 голов (КРС, молодняк)

- коневодческая база                                 8 голов

- тепличное хозяйство                               400м2

- опытный  участок                                    2 га

3.Учебно-техническая база:

сельхозтехника:

культиватор, картофелесажалка,  плуг, дизельная станция СНП 50/80

роторная косилка, 2 мини-трактора «Синтай», трактор МТЗ-82,

мини-пилорама

автомашины: УАЗ 2206,-2000 год

УАЗ 220694-06 2008 год

КАМАЗ  КО520А водовозка (вакуумная)2011 год

КАМАЗ КО52913 ассеназиционная (вакуумная) 2012 год

Ученический сельскохозяйственный потребительский кооператив «Кыталык».

- Социальными партнерами школы являются:

Якутская государственная сельскохозяйственная академия,

Якутский сельскохозяйственный колледж, НИИ сельского хозяйства, Ботанический сад г.Якутска, товарно-закупочный центр     «Усть-Мая», СПХК «Троицк», СПКХ «Улэ», СПХК «Кыталык», ПКРО «Попов».

В мае 2013 школа  получила свидетельство  о республиканском территориальном партнерстве  с АУДПО «Бизнес-школа» РС(Я).

- План  работ по финансированию из местного бюджета мероприятий по развитию   агрошколы:

| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . Строительство круглогодичной теплицы (оборудование кабинета растениеводства) | Строительство гаража на 8 единиц (оборудование кабинета автодело, трактороведение). | 1.Строительство коровника для подсобного хозяйства школы. 2.Начало строительства стационарного летнего оздоровительного лагеря «Вымпел». | Строительство овощехранилища. | Приобретение оборудования для сельхозтехники (прессподборщик, сеноукладчик) |

- В школе с 1999 года проводится обучение учащихся по агропредметам:

Растениеводство                         7,8,9 класс

Коневодство                                      8 класс

основы животноводства         10-11 классы

основы агрономии                           11 класс

трактороведение                       10-11 классы (юноши)

сельскохозяйственный труд             4 класс

основы предпринимательства   9-11 классы

агроэко (сельскохозяйственные) кружки, элективные курсы, дополнительные  занятия:

«Юный эколог»                                 1,3 классы

«Росточек»                                             2 класс

«Планета загадок»  (об экологии)       2класс.

«Травинка»                                      4,5,6 классы

«Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных»    -  8 класс

2.сенокосная бригада

- Ежегодно организуется профильный производственный летний лагерь «Вымпел» на базе агрошколы:

1.Овощеводческая бригада «Антошка»

3.животноводческое звено.

- Проводятся профильные  зимние  и летние лагеря:

Естественные науки

Прикладное творчество (береста)